| 第一周 | （8月24日- 8月25日） |
| --- | --- |
| {进度} | 正常 |
| {状态} | 当前存在问题及困难： - 部分同学不熟悉java语言及开发； - 开发经验少，需求拆解较为吃力，容易出现拆解得太细或者太粗的情况； |
| {计划} | 预期阶段目标1：补全项目开发所需的前置知识；完成需求分析，并撰写需求分析说明书；完成Maven 工程、公共协议与 DTO搭建 |
| {建议} | 拟解决方法： - 利用互联网资料、AIGC工具，了解java开发的基本流程和所需技术栈，为之后的具体开发作准备； - 利用AIGC工具辅助拆解需求，分工规定好各模块的人物权限、数据库字段、流程等功能需求，并在小组内互相审核，逐步完成成熟的需求分析书； - 根据项目整体架构完成Maven工程的初始化与模块划分，统一配置项目依赖、编译版本及构建规范；结合业务需求设计并制定公共协议，明确接口请求、响应格式及状态码等规范；完成DTO的设计与搭建，统一前后端及各模块之间的数据传输结构，并通过小组内部讨论和代码审核，确保工程配置、协议定义和DTO设计的一致性与可扩展性。 |
| 提交短学期课程项目小组进度计划报告[下次课前一天下午1：00前] （报告电子版自留底稿） |  |
| 第一周 | （8月26日- 8月27日） |
| {进度} | 正常 |
| {状态} | 当前存在问题及困难： - 当前项目已完成基础工程、公共协议及用户账户持久化等部分功能，但整体仍处于基础功能搭建阶段，各业务模块尚未完全实现. - 用户管理功能目前主要完成了数据模型、数据库脚本和 Repository层，用户注册、登录、权限校验、会话管理以及客户端页面等上层功能仍需继续完善。 - 各模块之间的公共 DTO、接口协议和模块调用边界需要进一步统一，避免后续开发过程中出现字段定义不一致、接口重复或模块之间耦合较强的问题。 - 当前项目存在多个开发分支，各模块开发尚未合并到main分支，后续需要做好分支同步、代码合并和冲突处理，保证团队成员基于最新代码协同开发。 - 现有测试主要集中在基础设施部分，完整的业务流程测试、模块间集成测试及客户端与服务端联调测试仍不够充分。 |
| {计划} | 预期阶段目标2：在现有Maven工程、公共协议、DTO及用户账户持久化功能的基础上，继续完善用户管理模块，完成用户注册、登录、身份认证、角色权限校验和会话管理等核心功能；同时推进课程模块的数据库结构、领域模型、Repository层及基础业务接口开发，并逐步开展客户端与服务端的联调测试，为后续其他业务模块的开发建立统一、稳定的基础。 |
| {建议} | 拟解决方法： - 在现有用户账户实体、角色权限、账户状态和 Repository 层的基础上，补充用户注册、登录、密码校验、账户状态检查及重复登录名校验等业务逻辑，明确不同角色的访问权限和操作范围。 - 设计并完善用户认证及会话管理流程，统一登录请求、登录响应、错误信息和会话标识等DTO结构，确保客户端、服务端及公共模块之间的数据格式保持一致。 - 根据课程模块设计文档，逐步完成课程、开课信息、上课时间和选课关系等数据库表结构及初始化脚本，建立对应的领域对象、Repository 接口和基础查询功能。 - 严格按照handler → service → repository的分层结构进行开发，跨模块调用通过公共接口或Port完成，避免直接访问其他模块的Repository或数据库表。 - 为用户管理和课程基础功能补充单元测试、数据库集成测试及异常场景测试，重点验证重复数据、无效登录、权限不足、账户状态异常和数据查询等情况。 - 统一分支管理和提交规范，开发前及时同步远程main分支，功能完成后通过代码审查和合并请求整合到主分支，减少分支之间的代码冲突。 |
| 第二周 | （8月28日- 8月31日） |
| {进度} | 正常 |
| {状态} | - 已完成 Maven 多模块工程、公共通信协议、客户端与服务端基础框架的搭建，并完成主界面 MainFrame 的基本开发，包括身份信息展示、权限导航、模块页面切换及状态栏等公共功能。 - 图书借阅模块已接入主界面，完成图书检索、图书及馆藏管理、借阅、归还、续借、借阅记录和借阅规则管理等主体功能，当前正在进行分页、异常提示和界面交互等细节测试调试。 - 用户管理模块已完成登录、会话、权限、账户管理及安全审计等基础功能。课程模块和商城模块已完成较为完整的基础业务开发及独立演示流程；学籍模块已完成学生档案、组织管理、学号生成和学生录取等后端基础功能。 当前存在问题及困难： - 各模块目前分布在不同开发分支中，main分支仍以基础工程为主，用户、图书馆、课程、商城和学籍模块尚未完成统一合并，后续整合时可能出现代码冲突、依赖版本不一致及数据库脚本重复等问题。 - 主界面目前仅完成图书借阅模块的实际接入，课程中心、校园商城、学籍档案等页面在主界面中仍主要以占位页面呈现，需要继续完成模块注册、权限控制、页面跳转和数据联调。 - 图书借阅模块虽已完成主体功能，但仍需重点验证分页查询、借阅状态变化、超期处理、续借限制、权限不足和网络异常等边界场景，确保界面状态与服务端数据一致。 - 各模块之间涉及登录会话、用户权限、学生信息及公共DTO的调用关系，接口联调和异常信息统一处理仍需进一步规范，避免跨模块调用产生耦合或数据不一致。 - 学籍模块目前以后端业务功能为主，相关客户端页面和与主界面的交互流程仍待补充；课程和商城模块虽已具备独立运行基础，但接入统一客户端后的兼容性和联调情况尚未充分验证。 |
| {计划} | 预期阶段目标3 ：完成图书借阅模块接入主界面后的测试、调试和问题修复；逐步将课程、商城、学籍等子模块接入 MainFrame，完善模块导航、权限过滤、页面跳转和登录会话传递；同步整合各开发分支的代码、数据库脚本及公共接口，开展客户端—服务端—数据库的联调测试，形成可统一运行的虚拟校园系统基础版本。 |
| {建议} | 拟解决方法： - 建立统一的分支合并与代码审查流程，按照“先同步主分支、完成模块自测、提交合并申请、解决冲突后统一验证”的步骤推进整合，避免直接覆盖他人成果。 - 以图书借阅模块的接入方式为参考，统一各业务模块接入主界面的规范，包括页面注册、导航菜单、权限控制、登录用户信息传递及异常提示方式。 - 优先完成图书借阅模块的功能回归测试，针对借阅、归还、续借、超期、分页查询及网络断开等场景编写或补充测试用例，及时修复交互与数据同步问题。 - 对课程、商城、学籍等模块逐个开展接入测试，先验证独立功能正常，再验证主界面跳转、权限限制、接口调用和页面数据刷新，降低多模块同时联调的复杂度。 - 统一维护公共协议、DTO、错误码和数据库脚本，涉及公共接口调整时由相关模块成员共同确认，确保前后端及各模块之间的数据结构和业务规则保持一致。 |
| 提交小组项目进度检查报告1[下次课前一天下午1：00前] |  |
| 第二周 | （*月*日- *月*日） |
| {进度} | 正常；超前；滞后(详细说明) |
| {状态} | 当前存在问题及困难： |
| {计划} | 预期阶段目标4 |
| {建议} | 拟解决方法： |
| 第三周 | （*月*日- *月*日） |
| {进度} | 正常；超前；滞后(详细说明) |
| {状态} | 当前存在问题及困难： |
| {计划} | 预期阶段目标5 |
| {建议} | 拟解决方法： |
| 提交小组项目进度检查报告2[下次课前一天下午1：00前] |  |
| 现场检查各组具体完成的每周阶段目标 |  |
| 第三周 | （*月*日- *月*日） |
| {进度} | 正常；超前；滞后(详细说明) |
| {状态} | 当前存在问题及困难： |
| {计划} | 预期阶段目标6 |
| {建议} | 拟解决方法： |
| 第四周 | （*月*日- *月*日） |
| {进度} | 正常；超前；滞后(详细说明) |
| {状态} | 当前存在问题及困难： |
| {计划} | 预期阶段目标7 |
| {建议} | 拟解决方法： |
| 各组提交互评表[下次课前一天下午1：00前] |  |
| 第四周 | （*月*日- *月*日） |
| {进度} | 正常；超前；滞后(详细说明) |
| {状态} | 当前存在问题及困难： |
| {计划} | 预期阶段目标8 |
| {建议} | 拟解决方法： |
| 周三参加各班内组间的项目互评：教师与各组组长；周五参加项目演示与答辩：每组时间不超过10分钟 |  |