| 第一周 | （8月24日- 8月25日） |
| --- | --- |
| {进度} | 正常 |
| {状态} | 当前存在问题及困难： - 部分同学不熟悉java语言及开发； - 开发经验少，需求拆解较为吃力，容易出现拆解得太细或者太粗的情况； |
| {计划} | 预期阶段目标1：补全项目开发所需的前置知识；完成需求分析，并撰写需求分析说明书；完成Maven 工程、公共协议与 DTO搭建 |
| {建议} | 拟解决方法： - 利用互联网资料、AIGC工具，了解java开发的基本流程和所需技术栈，为之后的具体开发作准备； - 利用AIGC工具辅助拆解需求，分工规定好各模块的人物权限、数据库字段、流程等功能需求，并在小组内互相审核，逐步完成成熟的需求分析书； - 根据项目整体架构完成Maven工程的初始化与模块划分，统一配置项目依赖、编译版本及构建规范；结合业务需求设计并制定公共协议，明确接口请求、响应格式及状态码等规范；完成DTO的设计与搭建，统一前后端及各模块之间的数据传输结构，并通过小组内部讨论和代码审核，确保工程配置、协议定义和DTO设计的一致性与可扩展性。 |
| 提交短学期课程项目小组进度计划报告[下次课前一天下午1：00前] （报告电子版自留底稿） |  |
| 第一周 | （8月26日- 8月27日） |
| {进度} | 正常 |
| {状态} | 当前存在问题及困难： - 当前项目已完成基础工程、公共协议及用户账户持久化等部分功能，但整体仍处于基础功能搭建阶段，各业务模块尚未完全实现. - 用户管理功能目前主要完成了数据模型、数据库脚本和 Repository层，用户注册、登录、权限校验、会话管理以及客户端页面等上层功能仍需继续完善。 - 各模块之间的公共 DTO、接口协议和模块调用边界需要进一步统一，避免后续开发过程中出现字段定义不一致、接口重复或模块之间耦合较强的问题。 - 当前项目存在多个开发分支，各模块开发尚未合并到main分支，后续需要做好分支同步、代码合并和冲突处理，保证团队成员基于最新代码协同开发。 - 现有测试主要集中在基础设施部分，完整的业务流程测试、模块间集成测试及客户端与服务端联调测试仍不够充分。 |
| {计划} | 预期阶段目标2：在现有Maven工程、公共协议、DTO及用户账户持久化功能的基础上，继续完善用户管理模块，完成用户注册、登录、身份认证、角色权限校验和会话管理等核心功能；同时推进课程模块的数据库结构、领域模型、Repository层及基础业务接口开发，并逐步开展客户端与服务端的联调测试，为后续其他业务模块的开发建立统一、稳定的基础。 |
| {建议} | 拟解决方法： - 在现有用户账户实体、角色权限、账户状态和 Repository 层的基础上，补充用户注册、登录、密码校验、账户状态检查及重复登录名校验等业务逻辑，明确不同角色的访问权限和操作范围。 - 设计并完善用户认证及会话管理流程，统一登录请求、登录响应、错误信息和会话标识等DTO结构，确保客户端、服务端及公共模块之间的数据格式保持一致。 - 根据课程模块设计文档，逐步完成课程、开课信息、上课时间和选课关系等数据库表结构及初始化脚本，建立对应的领域对象、Repository 接口和基础查询功能。 - 严格按照handler → service → repository的分层结构进行开发，跨模块调用通过公共接口或Port完成，避免直接访问其他模块的Repository或数据库表。 - 为用户管理和课程基础功能补充单元测试、数据库集成测试及异常场景测试，重点验证重复数据、无效登录、权限不足、账户状态异常和数据查询等情况。 - 统一分支管理和提交规范，开发前及时同步远程main分支，功能完成后通过代码审查和合并请求整合到主分支，减少分支之间的代码冲突。 |
| 第二周 | （*月*日- *月*日） |
| {进度} | 正常；超前；滞后(详细说明) |
| {状态} | 当前存在问题及困难： |
| {计划} | 预期阶段目标3 |
| {建议} | 拟解决方法： |
| 提交小组项目进度检查报告1[下次课前一天下午1：00前] |  |
| 第二周 | （*月*日- *月*日） |
| {进度} | 正常；超前；滞后(详细说明) |
| {状态} | 当前存在问题及困难： |
| {计划} | 预期阶段目标4 |
| {建议} | 拟解决方法： |
| 第三周 | （*月*日- *月*日） |
| {进度} | 正常；超前；滞后(详细说明) |
| {状态} | 当前存在问题及困难： |
| {计划} | 预期阶段目标5 |
| {建议} | 拟解决方法： |
| 提交小组项目进度检查报告2[下次课前一天下午1：00前] |  |
| 现场检查各组具体完成的每周阶段目标 |  |
| 第三周 | （*月*日- *月*日） |
| {进度} | 正常；超前；滞后(详细说明) |
| {状态} | 当前存在问题及困难： |
| {计划} | 预期阶段目标6 |
| {建议} | 拟解决方法： |
| 第四周 | （*月*日- *月*日） |
| {进度} | 正常；超前；滞后(详细说明) |
| {状态} | 当前存在问题及困难： |
| {计划} | 预期阶段目标7 |
| {建议} | 拟解决方法： |
| 各组提交互评表[下次课前一天下午1：00前] |  |
| 第四周 | （*月*日- *月*日） |
| {进度} | 正常；超前；滞后(详细说明) |
| {状态} | 当前存在问题及困难： |
| {计划} | 预期阶段目标8 |
| {建议} | 拟解决方法： |
| 周三参加各班内组间的项目互评：教师与各组组长；周五参加项目演示与答辩：每组时间不超过10分钟 |  |