| 第一周 | （8月24日- 8月26日） |
| --- | --- |
| {进度} | 正常 |
| {状态} | 当前存在问题及困难： - 部分同学不熟悉java语言及开发； - 开发经验少，需求拆解较为吃力，容易出现拆解得太细或者太粗的情况； |
| {计划} | 预期阶段目标1：补全项目开发所需的前置知识 预期阶段目标2：完成需求分析，并撰写需求分析说明书 预期阶段目标3：完成Maven 工程、公共协议与 DTO搭建 |
| {建议} | 拟解决方法： - 利用互联网资料、AIGC工具，了解java开发的基本流程和所需技术栈，为之后的具体开发作准备； - 利用AIGC工具辅助拆解需求，分工规定好各模块的人物权限、数据库字段、流程等功能需求，并在小组内互相审核，逐步完成成熟的需求分析书； - 根据项目整体架构完成Maven工程的初始化与模块划分，统一配置项目依赖、编译版本及构建规范；结合业务需求设计并制定公共协议，明确接口请求、响应格式及状态码等规范；完成DTO的设计与搭建，统一前后端及各模块之间的数据传输结构，并通过小组内部讨论和代码审核，确保工程配置、协议定义和DTO设计的一致性与可扩展性。 |